## Slide 1
长虹智能家居项目组
进展与计划
时间：12.12
Notes: 亮亮图文旗舰店https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 2
项目进度安排概览

## Slide 3
Part 01
项目进展
2018.10 - 2018.12.15

## Slide 4
项目进展
2018.10 – 2018.12
项目调研：
1.项目背景
2.设计原则
3.发展历史
4.国内外研究现状
-Google Home
-海尔 U-Home
-华为 HiLink
-米家 MIJIA（小米音响）
-天猫精灵
2018.10 - 2018.11
成果：参考 智能家居项目调研.md
注：项目成果均以文档，代码的方式存至 Github 所在的 SCU-B418/Intelligent-Furniture

## Slide 5
项目进展
2018.10 – 2018.12
Github协同开发：
1.编写github使用指南，并学习
2.阅读智能音箱，对话系统相关文章与文献。
2018.10 - 2018.11
成果：如图，参考 git使用指南
注：项目成果均以文档，代码的方式存至 Github 所在的 SCU-B418/Intelligent-Furniture

## Slide 6
项目进展
2018.10 – 2018.12
资料整理：
1.比赛
2.模型公园
3.工具搜集
4.国内其他领域优秀平台
-搜狗 问问医生
-百度 UNIT2.0
-百度 FAQ自动问答系统
-RASA
5.对话数据集搜集
2018.11 - 2018.12
成果：参考 智能家居项目资料整理.md
注：项目成果均以文档，代码的方式存至 Github 所在的 SCU-B418/Intelligent-Furniture

## Slide 7
项目进展
2018.10 – 2018.12
资料整理，文章阅读：
1.对话数据集搜集
2.腾讯 800万中文词向量
3.阅读聊天机器人，对话系统，知识图谱等相关文章
2018.11 - 2018.12
成果：参考 智能家居项目资料整理.md
注：项目成果均以文档，代码的方式存至 Github 所在的 SCU-B418/Intelligent-Furniture

## Slide 8
项目进展
2018.10 – 2018.12
参考百度UNIT平台进行自然语言理解(NLU)，熟悉UNIT平台的使用方法，并且思考实现功能的原理
阅读百度UNIT开发文档
根据平台教程做了一个简单的火车票查询，酒店语音助手
学习使用UNIT平台
查阅相关资料，仿照百度AnyQ系统构建智能家居FAQ问答系统，编写智能家居FAQ系统架构1.0.md
FAQ问答系统构建
智能客服+机器人 正是我们智能家居自然语言理解系统需要应对的主要场景
编写智能家居需求分析V1.0
注：项目成果均以文档，代码的方式存至 Github 所在的 SCU-B418/Intelligent-Furniture

## Slide 9
项目进展
2018.12 – 至今
text
text
text
text
抓取了长虹家电网站QA数据集
数据抓取
1.部署了百度 AnyQ的运行环境Docker
2..FAQ粗粒度相似度计算构建中
系统功能构建1
1.熟悉对话引擎rasa_core
2. 准备引擎所需资料
系统功能构建2
阅读相关文章，把握自然语言理解和知识图谱知识和技术
系统功能构建3

## Slide 10
Part 02
智能家居项目计划
2018.12.16 - 2019.1.16

## Slide 11
智能家居项目计划
Ideas And Methods
智能家居项目计划
1.继续在web中搜集家电数据，例如其他品牌家电网站，百度搜索
2.向长虹集团寻求家居领域的数据
数据搜集
根据编写的 智能家居需求分析V1.0.md 进行系统各分块功能的研发主要从以下三个方面进行
系统分块功能研发

## Slide 12
智能家居项目计划
Ideas And Methods
text
text
text
1. 阅读自然语言理解论文，特别是问答系统论文并分享；
2. 确定问答系统的开发工具、引擎、模式；
3. 规划一下阶段代码工作；
研究开发部分
1. 根据 智能家居FAQ系统架构1.0.md 进行开发，构建召回模型，使用其他对话数据集完成粗粒度的对话demo
2. 使用百度AnyQ的各个功能，看是否可以用到项目的检索模块中
3. 阅读相关文献，完善模块功能
FAQ问答部分
确定业务场景、系统功能、用户意图、意图相关的词槽和特征词，以文档和代码的形式记录下来；
熟练使用rasa
严格按照rasa的要求将智能家居常有的技能编写成文件
使用rasa开发出两个demo
用户指令部分

## Slide 13
智能家居项目计划
Ideas And Methods
FAQ
指令控制
研究开发
1. 实现粗粒度的机器人对话系统demo
2. 阅读对话系统领域文章3篇
严格按照rasa的要求将智能家居常有的技能编写成文件
使用rasa开发出两个demo
整理好对话引擎所需的基本数据
1.完成智能家居对话系统研发指南
2. 阅读论文，准备下一阶段代码工作
预期成果如下：

## Slide 14
THANK YOU
确定问答系统的开发工具、引擎、模式；